SIPAKATAU  /  GRAND MASTERPLAN 2026

GRAND MASTERPLAN

DOKUMEN II  |  SPESIFIKASI TEKNIS DEVELOPER

Sistem Pengaduan Pendidikan Terpadu

Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang

PAUD  •  SD  •  SMP  •  PENDIDIKAN NONFORMAL/INFORMAL

19 SEPTEMBER 2026  |  VERSI 1.1 • EDISI VISUAL

Untuk developer, arsitek solusi, penguji keamanan, penanggung jawab data dan pengelola infrastruktur. Memuat kebutuhan terukur, arsitektur, data, API, integrasi, pengujian serta serah terima.

STATUS: RANCANGAN KERJA — BELUM MERUPAKAN SOP, SK, HPS ATAU IZIN PRODUKSI

# PETA ISI DOKUMEN

Dokumen teknis untuk implementasi, pengujian dan serah terima.

•  PANDUAN EKSEKUSI UNTUK DEVELOPER

•  0. KONTRAK KEBUTUHAN DAN KEPUTUSAN YANG TIDAK BOLEH BERUBAH DIAM-DIAM

•  1. RUANG LINGKUP, PERSONA DAN KASUS PEMAKAIAN

•  2. ALUR PROSES DAN KEBENARAN DATA

•  3. ARSITEKTUR PRODUKSI DAN DEPLOYMENT

•  4. SKEMA DATA FIRESTORE V1

•  5. KONTRAK API DAN STATUS ERROR

•  6. INTEGRASI KIRIMDEV — KONTRAK PRAKTIS

•  7. FORM ONLINE, LAMPIRAN DAN AKSESIBILITAS

•  8. OTORISASI, PRIVASI DAN KEAMANAN

•  9. AI MVP — ADAPTER, GERBANG, DAN EVALUASI

•  10. DASHBOARD, UX DAN ANALITIK

•  11. LOGIKA BIAYA, QUOTA DAN GUARDRAILS

•  12. BACKUP, RESTORE DAN KONTINUITAS

•  13. QUALITY ASSURANCE: TEST SUITE BERDASARKAN RISIKO

•  14. ROADMAP PEKERJAAN, ESTIMASI, DAN DEPENDENSI

•  15. DEFINITION OF DONE, CHANGE CONTROL DAN SERAH TERIMA

•  16. DAFTAR HAL YANG HARUS DIKONFIRMASI SEBELUM PRODUKSI

•  LAMPIRAN A — CONTOH USULAN TEKS PRIVASI PUBLIK

•  LAMPIRAN B — SUMBER RESMI, VENDOR, DAN TANGGAL

# PANDUAN EKSEKUSI UNTUK DEVELOPER

Nama: SIPAKATAU — Sistem Pengaduan Pendidikan Terpadu. Instansi: Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang. Versi spesifikasi: 1.0, 19 September 2026. Status: rancangan pengembangan; bukan izin produksi, bukan perubahan SOP, bukan komitmen tarif atau standar waktu resmi.

Kontrak pelaksanaan: developer tidak boleh menghapus, menggabungkan, mengganti, atau menunda persyaratan P0 tanpa persetujuan tertulis pemilik produk. Setiap perubahan harus memiliki change request, analisis dampak, alternatif, keputusan, dan perubahan pada acceptance test. Mockup bukan bukti bahwa fitur telah selesai.

# 0. KONTRAK KEBUTUHAN DAN KEPUTUSAN YANG TIDAK BOLEH BERUBAH DIAM-DIAM

| ID | Ketentuan | Prioritas | Bukti penerimaan |
| --- | --- | --- | --- |
| RQ-001 | Tepat dua kanal intake: WA Kirimdev dan form mobile-first | P0 | E2E kedua kanal → tiket |
| RQ-002 | Satu sumber kasus, satu tiket untuk tiap kasus; pesan tidak hilang | P0 | Uji duplikasi dan kegagalan |
| RQ-003 | K01–K17 masing-masing punya operator, cadangan, rule dan eskalasi terkonfigurasi | P0 | Matriks routing 17/17 |
| RQ-004 | Satu aplikasi dashboard dengan cakupan akses sesuai peran dan penugasan | P0 | Uji izin negatif |
| RQ-005 | Tidak wajib NIK, KTP atau registrasi publik untuk pengaduan umum | P0 | Uji pengaduan tanpa NIK |
| RQ-006 | Mode identitas terlindungi dan form tanpa identitas | P0 | Uji kontak tak bocor |
| RQ-007 | Laporan kritis dapat eskalasi tanpa menunggu AI | P0 | Drill kegagalan AI |
| RQ-008 | AI hanya usulan; model dan penyedia dapat dimatikan/diganti | P0 | Feature flag/fallback |
| RQ-009 | Kasus anak, kekerasan, disabilitas dan konflik kepentingan memiliki jalur khusus | P0 | Kasus uji khusus |
| RQ-010 | Audit trail, keamanan, penyimpanan privat dan restore teruji | P0 | Bukti pengujian |
| RQ-011 | Pimpinan melihat statistik agregat dengan pembatasan kasus sensitif | P0 | Uji field/row visibility |
| RQ-012 | Penagihan WA/AI/backend dicatat dan fitur opsional memiliki pembatas biaya | P1 | Simulasi cost guard |
| RQ-013 | Layanan informasi, aspirasi, dan permohonan administratif dapat dikembangkan dari katalog | P1 | Desain siap ekstensi |
| RQ-014 | Integrasi SP4N/PINDU, Dukcapil/Dapodik, media sosial di luar MVP hingga izin tersedia | Out | Tidak ada konektor tidak resmi |

## 0.1 Status keputusan ADR

| ADR | Pilihan dasar | Kondisi |
| --- | --- | --- |
| ADR-01 | Firebase Hosting + Firestore Jakarta untuk aplikasi inti | Diusulkan; cek akun/region sebelum membuat database |
| ADR-02 | Kirimdev Starter untuk API dan webhook WA | Konfirmasi tertulis kelayakan entitas pemerintah dan akun milik instansi |
| ADR-03 | Backend API pada Cloud Run Jakarta di proyek Google Cloud TERPISAH dari Firebase Spark | Ada billing; estimasi pemakaian, IAM dan lokasi disahkan |
| ADR-04 | Gemini Flash-Lite melalui AI adapter | Nonaktif untuk pengaduan nyata sampai ToS, usia, data dan lokasi diselesaikan |
| ADR-05 | Cloudflare DNS/CDN/aset publik | Bukan penyimpanan default bukti sensitif |
| ADR-06 | Lampiran privat pada bucket Indonesia yang disetujui | Wajib verifikasi lokasi, akses dan biaya |
| ADR-07 | Backup resmi Firestore via Blaze ATAU prosedur konsisten yang terbukti untuk Spark | Desain belum final sampai restore teruji |
| ADR-08 | Nomor WA hanya kontak, ID internal acak; tanpa NIK wajib | Tetap |
| ADR-09 | Rules engine menentukan routing, AI tidak berhak mengubah matriks kewenangan | Tetap |
| ADR-10 | Satu dashboard multi-peran, tidak membuat dashboard terpisah per kategori | Tetap |

Klarifikasi penting: Spark tidak menyediakan Cloud Functions; sejak 3 Februari 2026 Cloud Storage for Firebase memerlukan Blaze; backup/restore native Firestore bukan kuota gratis. Proyek Cloud Run terpisah dapat memakai billing tanpa otomatis menaikkan proyek Firebase lain, tetapi penempatan, lintas-proyek IAM, biaya, dan operasional menjadi tanggung jawab tim. Jika penggunaan native backup dinilai wajib, usulkan keputusan migrasi proyek utama ke Blaze setelah kajian anggaran, bukan pura-pura menyebut Spark sudah memiliki native backup.

# 1. RUANG LINGKUP, PERSONA DAN KASUS PEMAKAIAN

## 1.1 In-scope MVP

WA resmi, form ponsel, pertanyaan awal/FAQ terkurasi, kategori K01–K17, penanda multi-isu, tiket unik, token pelacakan, master sekolah, penanggung jawab dan cadangan, status, penugasan, pesan asli, komentar internal, rujukan, lampiran aman, preferensi kontak, laporan agregat, SLA, eskalasi, audit, keamanan, backup, cost ledger, AI adapter yang dapat dinonaktifkan.

## 1.2 Out-of-scope

Tidak membangun aplikasi Android/iOS native, chatbot publik berbasis AI generatif tanpa kontrol, integrasi WhatsApp Web tidak resmi, sinkronisasi langsung dokumen kependudukan, menulis ulang Dapodik, sistem pembayaran/perizinan baru, ranking sekolah berdasarkan tuduhan, pengambilan DM media sosial, modul pidana atau pemberian sanksi otomatis. Permohonan administratif yang memerlukan keputusan spesifik hanya diaktifkan setelah katalog, formulir, keluaran, dasar kewenangan, dan SOP disahkan.

## 1.3 Personas dan kebutuhan

| Persona | Hak/kebutuhan | Kondisi khusus |
| --- | --- | --- |
| Warga WA | Kirim kronologi, terima tiket, tambah bukti/konfirmasi | Tidak wajib akun; nomor bukan identitas hukum |
| Warga form | Isi ringkas, pilih privasi, lampiran opsional, lacak | Bisa tanpa nama/WA |
| Pelapor anak/saksi | Melaporkan risiko dan memperoleh rujukan | Kasus mendesak tidak diblokir registrasi 18+ |
| Operator pusat | Memantau intake, menyelesaikan ambigu, koreksi kategori | Tidak otomatis melihat semua identitas |
| Operator kategori | Melihat hanya assigned case, tindak lanjut dan usul selesai | Hak field-level untuk identitas |
| Petugas perlindungan | Menangani kasus sensitif, konflik kepentingan | Akses terbatas dan audit intensif |
| Pimpinan | Ringkasan, SLA, eskalasi, kebijakan | Tidak otomatis dapat raw child records |
| Super admin teknis | Konfigurasi pengguna, rules, diagnosis | Tidak default membaca kasus rahasia |

## 1.4 Katalog kategori sebagai configuration data

| ID | Label | Isu umum | Flag/eskalasi |
| --- | --- | --- | --- |
| K01 | Penerimaan Murid Baru | domisili, jalur, kuota, seleksi | tenggat SPMB |
| K02 | Kekerasan dan Perundungan | fisik, verbal, seksual, siber | SENSITIVE_CHILD; EMERGENCY |
| K03 | Pungutan dan Biaya Pendidikan | komite, seragam, biaya | RETALIATION; CONFLICT |
| K04 | Bantuan Pendidikan dan Beasiswa | penetapan, pemotongan | FINANCIAL; CHILD_DATA |
| K05 | Proses dan Mutu Pembelajaran | guru absen, jam belajar | LEARNING_ACCESS |
| K06 | Administrasi dan Dokumen | NISN, rapor, ijazah | IDENTITY_DATA |
| K07 | Akses Pendidikan dan Putus Sekolah | hambatan lokasi/ekonomi | CHILD_RISK |
| K08 | Guru dan Tenaga Kependidikan | tunjangan, data, penempatan | EMPLOYEE; CONFLICT |
| K09 | Dana BOS/BOSP | alokasi, realisasi, pengadaan | FINANCIAL; WATCHDOG |
| K10 | Sarana dan Prasarana | gedung, toilet, fasilitas | SAFETY |
| K11 | Tata Kelola Sekolah | keputusan, administrasi sekolah | CONFLICT |
| K12 | PAUD dan Pendidikan Nonformal | layanan PAUD, PKBM, kesetaraan | CHILD_DATA |
| K13 | Kesehatan dan Lingkungan Sekolah | sanitasi, penyakit, pangan | HEALTH; EMERGENCY |
| K14 | Perizinan dan Kelembagaan | pendirian, legalitas | EXTERNAL_AUTHORITY |
| K15 | Pelayanan Dinas Pendidikan | keterlambatan, perilaku petugas | REPORTED_STAFF |
| K16 | Kebudayaan dan Pelestarian | hanya jika menjadi kewenangan organisasi | ORGANIZATION_CHECK |
| K17 | Disabilitas dan Pendidikan Inklusif | penolakan, fasilitas, akomodasi | SENSITIVE; ACCESSIBILITY |

categories wajib mempunyai enabled, owner_role, primary_operator_uid, backup_operator_uids, fallback_queue, escalation_owner, rule_version, sla_policy_id, privacy_default, dan valid_from. Pencabutan kategori tidak menghapus kasus lama. K16 dan rujukan ULD berstatus menunggu validasi dokumen organisasi/penugasan.

# 2. ALUR PROSES DAN KEBENARAN DATA

## 2.1 Alur tunggal lintas kanal

Terima event form/webhook, verifikasi asal, validasi ukuran dan jenis.

Simpan intake durable dan identitas sumber yang minimal; kirim acknowledgement sesuai kontrak kanal.

Bedakan pesan baru, pelengkap kasus, pertanyaan sederhana, dan event status WhatsApp.

Untuk report: buat tiket melalui transaksi idempotent; jangan menunggu AI.

Jalankan rules darurat, konflik kepentingan, pemilihan kategori yang sudah jelas dan klasifikasi kewenangan.

Jalankan AI hanya jika ai_policy menyetujui data, aplikasi, dan penyedia. Jika tidak, skip tanpa error pada kasus.

Tentukan tugas dengan rules engine; UNKNOWN masuk antrean operator pusat.

Kirim tanda terima melalui outbox dengan kebijakan biaya dan pilihan pelapor.

Operator menangani; setiap transisi dicatat; hasil diperiksa; pengadu diberi informasi.

Buat agregat analitik dari kasus terverifikasi/berstatus jelas, bukan jumlah webhook.

Invarian: persist intake before 2xx; ticket before AI; one event id -> one intake event; one active case owner; a case can have many messages; original never overwritten; no auto-close because AI says resolved.

## 2.2 State machine dengan aturan

RECEIVED -> TRIAGE -> ASSIGNED -> IN_PROGRESS -> RESOLUTION_REVIEW -> RESOLVED -> CLOSED.

Transisi tambahan: TRIAGE -> NEEDS_INFO; TRIAGE/ASSIGNED -> REFERRED; ASSIGNED/IN_PROGRESS -> ESCALATED; IN_PROGRESS -> WAITING_EXTERNAL; RESOLVED/CLOSED -> APPEAL_LINKED; CLOSED -> REOPENED berdasarkan peran dan alasan. REFERRED sendiri bukan selesai; catat nomor rujukan/penerimaan dan kewajiban follow-up yang disahkan. NEEDS_INFO bukan alasan menghapus tiket.

| Transisi | Pelaku berwenang | Syarat | Audit |
| --- | --- | --- | --- |
| RECV→TRIAGE | sistem/operator pusat | case tersimpan | intake hash, jam |
| TRIAGE→ASSIGNED | rules/operator pusat | kategori sah, tak ada konflik | old/new owner, rule_version |
| ASSIGNED→IN_PROGRESS | operator ditugaskan | assignment aktif | accept time |
| IN_PROGRESS→REVIEW | operator | bukti tindak lanjut | hasil, lampiran, waktu |
| REVIEW→RESOLVED | pemeriksa berwenang | output ditinjau | approval id |
| RESOLVED→CLOSED | sistem/petugas sesuai SOP | hasil diberitahukan | delivery status |
| ANY→ESCALATED | policy/pejabat | risiko/tenggat | alasan dan penerima |

Waktu SLA dihitung dari event yang disahkan SOP (mis. intake received), simpan kebijakan dan versi yang berlaku untuk tiap kasus. Perubahan SLA global tidak boleh diam-diam mengubah deadline historis. Periksa jam dinas, hari libur dan kewajiban on-call sebelum membuat trigger otomatis.

## 2.3 Mode privasi dan kasus anak

STANDARD_RESTRICTED: kontak di vault, operator authorized melihat minimum. PROTECTED: kontak di vault, operator hanya pseudonim; pesan keluar melalui backend, unlock memerlukan role khusus dan alasan. NO_ID_FORM: jangan kumpulkan nama/nomor secara eksplisit; gunakan akses token rahasia. WhatsApp secara teknis tetap menyingkap nomor ke sistem/vendor dan tidak boleh disebut anonim penuh.

Anak sebagai subjek tidak selalu membutuhkan NIK. Kasus kesehatan/disabilitas dan kekerasan menggunakan kelas data sensitif; nama, alamat, sekolah dan kronologi bisa menjadi data identifikasi walau nomor disembunyikan. Jalur laporan keselamatan dari anak/saksi tidak diblokir aturan usia akun dewasa; tampilkan kontak bantuan yang dikonfirmasi resmi dan kirim kepada petugas yang berwenang. Tidak ada AI yang membuat keputusan pidana atau perlindungan final.

# 3. ARSITEKTUR PRODUKSI DAN DEPLOYMENT

## 3.1 Diagram logis

PUBLIC: WhatsApp (Kirimdev) ---> signed webhook ---\

API Service (Cloud Run Jakarta)

PUBLIC: Web form (Firebase Hosting) ---> form API -/       |

+--> durable intake / Firestore Jakarta

+--> rules + ticket transaction

+--> AI policy gate -> adapter (optional)

+--> outbound WA outbox

+--> private file storage Indonesia

+--> audit/cost/monitoring

DASHBOARD (Firebase Hosting) ---> authenticated API ------/

Backup: independent process + isolated destination + restore tests

Cloudflare: DNS / public static assets only unless data placement approved

Proyek terpisah: sipakatau-web-prod (Firebase Hosting/Auth/Firestore Jakarta, Spark bila sesuai) dan sipakatau-service-prod (Cloud Run Jakarta, secret manager, private storage bila sesuai, billing). Nama hanyalah pola penamaan, jangan gunakan identitas proyek tersebut bila sudah digunakan pihak lain.

VISUAL 01  /  DIAGRAM ARSITEKTUR LOGIS SIPAKATAU

Gambar 1. Diagram arsitektur logis SIPAKATAU. Visual konseptual; bukan tampilan atau statistik produksi.

CARA MEMBACA:  Pisahkan penerimaan publik, backend tepercaya, Firestore Jakarta, triase AI opsional, dan dashboard. Penempatan layanan produksi wajib diverifikasi terpisah.

## 3.2 Jaringan, IAM, dan service identities

Cloud Run menjalankan satu API backend modular dengan min_instances=0 jika hasil pengujian mengizinkan cold start; batasi max instance/concurrency dan timeout.

IAM lintas proyek memberi backend hanya izin yang diperlukan untuk Firestore, bucket dan secret. Service account tidak boleh menggunakan project Owner atau kredensial admin pribadi.

Browser tidak memiliki kunci Kirimdev, Gemini, service-account JSON, atau secret webhook. Secrets dari environment/Secret Manager; staging/prod berbeda.

Public read hanya aset yang telah lolos klasifikasi; reporters_private, lampiran, audit lengkap dan token pelacakan tidak tersedia pada CDN publik.

Admin SDK backend dapat melewati Firestore Security Rules. Karena itu, authorization API wajib diperiksa di setiap operasi; Rules di browser bukan satu-satunya perlindungan.

Restrict CORS ke origin yang disahkan; CORS bukan autentikasi; gunakan CSRF defenses untuk sesi cookie dan pembatasan percobaan.

Pengecualian pengoperasian di luar Indonesia perlu proses legal resmi; lokasi Jakarta database tidak otomatis berarti vendor WA, API AI, CDN, dan backup seluruhnya di Indonesia.

## 3.3 Opsi perubahan Firebase Spark ke Blaze

Spark menyediakan kuota gratis Firestore/Hosting tetapi tidak Cloud Functions dan fitur backup native. Cloud Storage for Firebase memerlukan Blaze sejak 3 Februari 2026. Dua keputusan eksplisit: (A) Spark + Cloud Run lintas proyek + mekanisme backup tervalidasi, atau (B) Blaze + backup native yang disetujui biaya. Pilihan A dipertahankan untuk prototipe; pilihan produksi ditentukan setelah bukti restore dan penilaian total biaya, bukan label gratis. Billing alert bukan hard spending cap untuk seluruh Google Cloud.

## 3.4 Penempatan Cloudflare

Cloudflare Free dapat menjadi DNS/CDN untuk aset publik yang disetujui. Cloudflare R2 Standard memiliki free tier 10 GB-month, tetapi apac location hint adalah best effort, bukan jaminan residensi Indonesia. Jangan menjadikan R2 lokasi default untuk laporan, kontak, berkas bukti atau backup menyeluruh sebelum ada penilaian dan persetujuan. Penyimpanan terenkripsi di lokasi luar negeri tetap memerlukan kajian lokasi/transfer dan kontrak.

# 4. SKEMA DATA FIRESTORE V1

Aturan umum: ID dokumen acak (UUID/ULID internal yang tidak membocorkan waktu sensitif ke publik), skema versi, timestamp server, created_by, updated_by, semua referensi bernilai ID internal. Indeks unik tiket dan idempotensi menggunakan dokumen claim dalam transaksi. Jangan gunakan NIK, WA, nama atau identitas anak di path, nomor tiket, query URL, nama berkas, indeks pencarian publik, atau log.

| Collection/path | Kolom inti | Pola akses |
| --- | --- | --- |
| intake_events/{event_key} | source, source_id, raw_ref, received_at, payload_hash, status, case_id | write backend; audit pusat |
| cases/{case_id} | ticket, category_id, tags, school_ref, privacy, urgency, status, owner, timestamps, sla_id/version | scoped per-case |
| case_messages/{id} | case_id, direction, source_message_id, original_ref, redacted_text, delivery_state, created_at | per-case |
| case_events/{id} | case_id, seq, action, actor, from/to, reason, correlation_id, created_at | append only |
| case_assignments/{id} | case_id, owner_uid/unit, valid_from/to, assignment_reason | scoped |
| case_links/{id} | case_a, case_b, type, verified_by | authorized |
| case_attachments/{id} | case_id, storage_key, sha256, mime, bytes, sensitivity, scan_status | private gateway |
| reporters_private/{id} | encrypted_wa/contact, notification_pref, vault_version | custodian only |
| case_subjects_private/{id} | case_id, subject_type, necessary attributes | special role |
| categories/{Kxx} | label, enabled, primary, backup, policy, rule_version | read scoped/admin write |
| schools/{id} | NPSN, name, level, kecamatan, verified_status, last_sync | curated master |
| users/{uid} | roles, category_scopes, active, MFA_status, org_ref | auth admin |
| routing_rules/{id} | version, predicates, exclusions, priority, active_from | admin gated |
| sla_policies/{id} | durations, work calendar, triggers, version | admin gated |
| ai_runs/{id} | case_id, sanitized_hash, model_version, prompt_version, output, token_usage, gate_decision | authorized |
| outbox/{id} | recipient_vault_ref, template_type, state, attempts, vendor_ref, idempotency_key | service only |
| cost_ledger/{id} | vendor, type, usage, qty, rate_snapshot, currency, period, ref | finance/admin |
| audit_logs/{id} | actor, action, target, reason, request_id, time, outcome | security only |
| daily_counters/{date} | category/status counts, version, updated_at | scoped aggregate |

## 4.1 Sample case schema — ilustratif

{

"schema_version": 1,

"ticket": "SIP-2026-EXAMPLE",

"source_channel": "WHATSAPP",

"category_id": "K10",

"secondary_tags": ["BUILDING_SAFETY"],

"school_ref": null,

"privacy_mode": "PROTECTED",

"reporter_private_ref": "opaque-ref",

"urgency": "CRITICAL_REVIEW",

"status": "TRIAGE",

"active_owner_uid": null,

"ai_state": "DISABLED_BY_POLICY",

"sla_policy_id": "policy-versioned",

"received_at": "SERVER_TIMESTAMP"

}

Nilai contoh bukan data penduduk. Timestamp nyata ditulis backend, bukan string literal. Field ai_state tidak boleh mengubah status kasus menjadi error. case_events dan cases diperbarui atomik dalam satu operasi/transaksi yang sesuai.

## 4.2 Index, performa, dan storage

Indeks minimal: cases(status, active_owner_uid, updated_at desc), (category_id,status,received_at desc), (urgency,status,received_at desc), (school_ref, received_at desc) bila kebutuhan disetujui; case_messages(case_id,created_at), case_events(case_id,seq), outbox(state,next_attempt_at). Jadikan composite index deklaratif, hindari indeks tak perlu pada field panjang/sensitif.

Gunakan pagination cursor dengan limit awal 20–30, bukan full collection scan. Perbarui dashboard agregat pada event kasus; setiap perbaikan manual harus dapat merekonsiliasi counter dari data sumber. Tidak lakukan polling seluruh kasus tiap detik. Firestore free tier: satu database gratis per proyek, 1 GiB, 50.000 read dan 20.000 write harian; simulasi read/write dashboard pada dataset uji.

## 4.3 Idempotensi dan konsistensi

intake_events/{vendor_event_id} dibuat melalui operasi create-if-absent dalam transaksi; retry event mengembalikan ACK tanpa membuat tiket kedua. Untuk form, backend menerbitkan idempotency key yang mengikat request/nonce; pengiriman ulang memberi tiket yang sama. ticket_claims/{ticket} dibuat atomik. Jangan menyamakan dua laporan korban berbeda hanya karena teks/sekolah sama; possible_duplicate hanya usulan terhubung untuk operator.

# 5. KONTRAK API DAN STATUS ERROR

Semua endpoint /v1 memakai HTTPS dan request id. Request dari dashboard harus diverifikasi identitas serta izin di backend. Endpoint intake publik memiliki rate limits yang proporsional, validasi payload dan pertahanan anti-bot tanpa memblokir laporan keselamatan. Format respons sukses termasuk request_id; respons error menggunakan kode stabil dan tidak membocorkan data akun orang lain.

| Method/path | Caller | Fungsi | Keamanan/response |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /v1/intake/form | publik | menerima form | anti-spam + idempotency → 201 ticket/token |
| POST /v1/webhooks/kirimdev | Kirimdev | menerima event | HMAC raw body; durable write → 2xx |
| GET /v1/tickets/{ticket}/status | publik+token | status aman | token hash, rate limit |
| POST /v1/tickets/{ticket}/messages | publik+token | pelengkap kasus | ownership check, sanitize |
| GET /v1/me/cases | petugas | daftar scoped | pagination + permission filter |
| GET /v1/cases/{id} | petugas | detail scoped | field filter privacy |
| POST /v1/cases/{id}/assign | pusat/role | disposisi | rule/role/concurrency + event |
| POST /v1/cases/{id}/transition | pemilik/reviewer | status | state guard + audit |
| POST /v1/cases/{id}/reply | assigned role | balasan | outbox + privacy gateway |
| POST /v1/cases/{id}/appeal | pelapor/role | keberatan terkait | parent link |
| GET /v1/dashboard/summary | pimpinan/scoped | agregat | minimum aggregation |
| PUT /v1/admin/categories/{id} | admin | master & routing | MFA, change log, two-person review for sensitive change |
| POST /v1/admin/identity-unlock | custodian | akses identitas | approval, reason, audit |
| GET /v1/admin/costs | finance/admin | cost ledger | no raw PII |

## 5.1 Respons form dan pelacakan

{

"request_id": "opaque-request-id",

"ticket_number": "SIP-2026-EXAMPLE",

"tracking_secret_once": "RANDOM_HIGH_ENTROPY_TOKEN",

"state": "RECEIVED",

"notice": "Simpan kode ini. Jangan bagikan kepada orang lain."

}

tracking_secret_once hanya ditunjukkan sekali; simpan hash/derivation aman dan kirim lewat TLS; hindari pada referer analytics dan log. Jika rahasia hilang untuk pelapor tanpa kontak, jalur recovery harus dijelaskan keterbatasannya, bukan membuka kasus berdasar nomor tiket saja. Nomor tiket dapat ditebak; tidak boleh menjadi autentikasi.

## 5.2 Status HTTP contoh

201 create sukses, 200 duplicate event acknowledged, 202 processing async, 400 payload invalid, 401 signature/session invalid, 403 authorized but forbidden, 404 generic not found (avoid enumeration), 409 invalid state/version conflict, 413 file oversize, 422 business validation, 429 rate limit, 503 dependency degraded only jika durable intake benar-benar tak tersedia. Untuk webhook, bila persistence gagal jangan balas 2xx; biarkan Kirimdev retry dan tampilkan alarm.

# 6. INTEGRASI KIRIMDEV — KONTRAK PRAKTIS

## 6.1 Sebelum kode produksi

Akun/nomor WABA milik instansi. Konfirmasi tertulis bahwa Kirimdev memenuhi ketentuan akses pemerintah melalui provider yang disyaratkan Meta dan mempunyai kewenangan onboarding untuk instansi. Verifikasi harga paket Starter, kontrak, kepemilikan nomor, kuota 200.000 pesan platform, 5 kursi inbox, webhook/API, penyimpanan dan data-retention vendor, ekspor serta exit plan. Ketujuh belas operator tidak perlu kursi Kirimdev; mereka memakai SIPAKATAU, dengan satu integrasi server.

## 6.2 Webhook verification

Kirimdev mendokumentasikan X-Kirim-Signature: t=<unix>,v1=<hex>, HMAC-SHA256 pada "{t}.{raw_body}", X-Kirim-Event-Id, dan delivery at-least-once. Validasi secret aktif, timestamp ±300 detik atau toleransi yang diuji, constant-time comparison; parse JSON SETELAH signature valid. Rotasi secret melalui overlap terencana; simpan raw body hanya di area aman bila perlu. Event diklaim idempotent di database sebelum dikembalikan 2xx. Kirimdev menetapkan waktu respons webhook 10 detik: jangan panggil Gemini sinkron dalam endpoint webhook.

onWebhook(rawBytes, headers):

assert validateHMAC(headers.signature, rawBytes, activeSecrets)

assert freshTimestamp(headers.signature.timestamp)

eventId = require(headers["X-Kirim-Event-Id"])

payload = parseJSON(rawBytes)

created = atomicCreateIntake(eventId, payload.minimalSafeFields)

if not created: return 200 "duplicate"

publishDurableJob(eventId)  # or state=PENDING with reliable worker scan

return 200 "accepted"

Jangan memanggil `publishDurableJob` yang bisa hilang setelah 2xx. Bila menggunakan Firestore sebagai durable queue, simpan job di transaksi yang sama dengan intake, lalu worker berkala/dispatcher memproses dan lease job; bila memakai queue terkelola, gunakan transactional outbox dan relay. Pengiriman ACK harus didasarkan pada bukti data durable, bukan sekadar logging console.

## 6.3 Normalisasi dan grouping pesan

Pisahkan event status pengiriman dari pesan masuk. Simpan vendor message id dan conversation_ref; jangan membuat tiket untuk status delivered/read. Untuk chat yang dikirim dalam beberapa pesan, window grouping hanya membantu ringkasan; jika pengguna mengatakan “ini laporan kedua”, buat kasus lain. Pesan tambahan lama harus dipetakan dengan konfirmasi/nomor tiket; salah penggabungan lebih berbahaya dibanding antrean klarifikasi.

## 6.4 Outbound via outbox

Simpan intent sebelum mengirim; sender worker memeriksa preferensi kontak, jam/jendela percakapan dan jenis pesan Meta, dedupe pesan lewat idempotency key, kirim, simpan vendor id/status. Retry hanya untuk error yang dapat diulang; retry tidak boleh mengirim pesan duplikat tanpa pemeriksaan status. Jika balasan gagal, tiket tetap selesai diterima tetapi status pemberitahuan DELIVERY_PENDING; operator pusat melihat alarm.

Kategori pesan Meta dan tarif adalah dinamis. Mulai 1 Oktober 2026 pemberitahuan harga Kirimdev menunjukkan 1.000 service message gratis per nomor/bulan, tarif layanan di atasnya dan utility Rp356,65/pesan Indonesia sebagai acuan; template lain dan pajak berbeda. Selalu baca billing dan tarif aktual, jangan mengunci harga hanya di kode. Gunakan service window sesuai aturan; template di luar window memerlukan persetujuan dan ketentuan yang berlaku.

# 7. FORM ONLINE, LAMPIRAN DAN AKSESIBILITAS

## 7.1 Form schema dan validasi

| Field | Wajib? | Aturan |
| --- | --- | --- |
| complaint_type | ya | COMPLAINT/ASPIRATION/INFO sesuai scope |
| category | boleh UNKNOWN | salah satu K01–K17 |
| education_level | opsional tergantung isu | PAUD/SD/SMP/NONFORMAL/UNKNOWN |
| school/NPSN | opsional | cocokkan master; boleh belum tahu |
| district/subdistrict | opsional | lokasi kejadian ≠ domisili |
| occurred_at | opsional | rentang tanggal; tidak dipaksakan |
| description | ya, batas minimum wajar | kecuali protokol darurat bantuan petugas |
| reporter_name | opsional | tidak untuk NO_ID_FORM |
| whatsapp_number | opsional | untuk kontak, bukan pembuktian NIK |
| privacy_mode | ya | standard/protected/no-id |
| child_subject_flag | opsional | jangan meminta NIK anak otomatis |
| attachments | opsional | hanya format/ukuran disetujui |
| consent/notice_ack | informasikan dengan jelas | dasar pemrosesan disahkan, bukan consent luas palsu |

Simpan kronologi asli lengkap (akses terbatas), berikan pratinjau pengeditan sebelum dikirim. Kategori tak diketahui tetap masuk antrean pusat. Pada form tanpa identitas, jangan masukkan SDK pelacak/analytics yang mengaitkan identitas secara diam-diam. Instruksi penggunaan form dan risiko kode pelacakan harus dapat dibaca pembaca layar.

## 7.2 Lampiran dan bukti

Batas awal usulan 5 MB per berkas, 15 MB per kasus (konfigurabel); foto, PDF yang lolos jenis MIME dan magic bytes; tidak menerima HTML/script/executable; scan antivirus bila memungkinkan; metadata EXIF yang bisa membocorkan lokasi ditangani sesuai kebutuhan bukti. Jangan kompres/menimpa bukti asli pada kasus forensik; simpan checksum SHA-256, original, dan preview terpisah. Upload melalui signed URL berumur pendek hanya setelah otorisasi, bucket privat dan server-side validation. Pemeriksaan konten berbahaya harus dilakukan sebelum petugas membuka berkas.

## 7.3 Standar aksesibilitas

Target WCAG 2.2 AA: label terhubung, fokus terlihat, keyboard traversal, ukuran target, kontras, pesan error yang diumumkan screen reader, timeouts yang dapat diperpanjang bila relevan, tidak mengandalkan warna atau CAPTCHA visual saja, peringatan sebelum keluar, responsive pada lebar kecil dan zoom besar. Uji manual dengan pengguna dan teknologi asistif. Permintaan akomodasi tidak harus menyertakan diagnosis medis kecuali benar-benar diperlukan.

# 8. OTORISASI, PRIVASI DAN KEAMANAN

## 8.1 Policy-based permission

Akses bukan hanya role; harus memenuhi role + assigned_case + category_scope + sensitivity + conflict_check + purpose. Setiap API case detail melakukan policy check server-side. Query list dibatasi pada owner/category scope, hasil query tetap disaring sebelum respons; direct access doc ID secara paksa harus 403/404. Super admin teknis hanya hak konfigurasi sistem dan log teknis tersanitasi.

| Role | Baca ringkasan | Baca pesan asli | Kontak privat | Ubah routing | Tutup kasus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pimpinan | agregat | hanya jika tugas formal | tidak default | tidak | keputusan menurut SOP |
| Super admin | statistik teknis | tidak default | tidak | ya, auditable | tidak default |
| Operator pusat | kasus intake sesuai tugas | sesuai tugas | hanya jika diperbolehkan | koreksi tugas | verifikasi bila didelegasikan |
| Operator kategori | assigned cases | versi yang aman | tidak pada PROTECTED | tidak | usul selesai |
| Petugas perlindungan | kasus khusus assigned | sesuai kebutuhan | dengan wewenang | request route alternatif | sesuai SOP |
| Identity custodian | seperlunya | bila disetujui | ya lewat unlock tercatat | tidak | tidak |

## 8.2 Identity vault

Simpan WA dalam bentuk terenkripsi di area terpisah dari cases; cases.reporter_private_ref adalah ID acak. Hanya gateway pengiriman atau custodian yang berhak decrypt. Penghapusan/retensi dan akses data mengikuti dasar yang disahkan. Log sistem tidak mengandung isi WA, NIK, token, payload mentah, atau detail anak. Redaksi di frontend saja tidak cukup; backend respons tidak boleh mengirim field yang disembunyikan.

Untuk pembukaan identitas kasus sensitif, wajib reason, dasar wewenang, identitas pengakses, waktu, hasil, dan approver sesuai kebijakan; akses darurat break_glass diaudit dan ditinjau kembali. Bukti dan ringkasan bisa mengidentifikasi pelapor secara tidak langsung; sediakan versi redacted yang diperiksa petugas.

## 8.3 Ancaman dan kontrol

| Ancaman | Pencegahan | Skenario uji |
| --- | --- | --- |
| Pemalsuan webhook | HMAC raw body + timestamp | payload tanpa secret → 401 |
| Replay webhook | idempotency + timestamp | event sama 10× → 1 intake |
| IDOR antaroperator | backend ABAC/RBAC | UID K01 membuka K02 → ditolak |
| Tebak tiket | tracking secret acak + rate limit | ticket only → ditolak |
| Kebocoran dari URL/log | tidak menyimpan PII/token URL | audit log bersih |
| XSS prompt/lampiran | escape HTML, type sniff, sandbox | malicious payload harmless |
| Prompt injection | pesan user diperlakukan data | “abaikan aturan” tak ubah route |
| Konflik kepentingan | exclude reported parties | terlapor tak dapat kasus |
| AI hallucinates | original + human verify + schema | AI salah tidak ubah data asli |
| Penyangkalan update | append audit + concurrency | history tidak hilang |
| Penyalahgunaan admin | MFA + least privilege + audit | admin tidak baca vault |
| Kegagalan vendor | outbox + retry + fallback | kasus tetap bisa ditangani |

Penerapan UU PDP dan PP 71/2019 perlu asesmen oleh pihak berwenang. Tidak mengumpulkan NIK bukan berarti kronologi bebas data pribadi. Seluruh vendor pemroses (WA, AI, storage, backend, log) harus masuk inventaris risiko dan perjanjian pemrosesan yang sesuai.

# 9. AI MVP — ADAPTER, GERBANG, DAN EVALUASI

## 9.1 Kebijakan default

AI_ENABLED=false pada produksi sampai persyaratan Gemini diperiksa untuk arsitektur nyata, perlindungan data dan pembatasan usia. Terms Gemini 23 Maret 2026 melarang API Client yang diarahkan kepada atau mungkin diakses anak di bawah 18 tahun; free tier dapat menggunakan input/output untuk peningkatan produk dan kemungkinan review manusia, serta meminta agar data pribadi/sensitif tidak dikirim. Mengubah umur melalui checkbox, memindah API key ke backend, atau memecah aplikasi tidak otomatis mengubah kontrak. Dokumentasikan keputusan tertulis penyedia atau gunakan model lain yang secara hukum dan teknis memenuhi kebutuhan. Free Tier boleh untuk data sintetis/non-sensitif yang memenuhi ketentuan.

## 9.2 Model awal dan kontrak output

Gemini gemini-2.5-flash-lite sebagai kandidat pengujian; model dan harga dibaca dari konfigurasi/daftar resmi. Satu panggilan untuk tiga keluaran: category_suggestion, summary_of_allegation, risk_flags dan field pelengkap. Jangan kirim NIK, WA, nama anak dan kronologi mentah yang tidak diizinkan. Pseudonimisasi harus menilai identifikasi tidak langsung; penghapusan NIK saja tidak cukup.

{

"schema_version": 1,

"suggested_category": "K03",

"secondary_category_tags": ["RETALIATION_RISK"],

"summary": "Pelapor menyatakan diminta membayar biaya sekolah; belum diverifikasi.",

"source_evidence_spans": ["kutipan pendek dari input tersanitasi"],

"missing_information": ["nama satuan pendidikan"],

"risk_flags": ["PROTECTED_IDENTITY"],

"requires_human_review": true,

"unknown_fields": ["jumlah pembayaran"]

}

Validator harus menolak kategori di luar K01–K17, flag tak dikenal, output terlalu panjang, klaim yang tidak didukung sumber, dan keluaran yang mengandung PII terlarang. Hasil ditulis ai_runs sebagai usulan, bukan mengganti pesan asli atau verified_summary. Ringkasan terverifikasi hanya setelah petugas menyetujui.

## 9.3 Kebijakan pemanggilan AI

processCase(case):

ticketAlreadyExists(case)

emergencyFlags = deterministicSafetyRules(case)

if emergencyFlags: alertHumanImmediately(case)

if !AI_ENABLED: return RULES_ONLY

if !providerContractApproved || !dataProcessingApproved: return RULES_ONLY

input = minimizeAndSanitize(case)

if !isEligible(input): return HUMAN_REVIEW

result = callModelOnce(input, timeout, quota)

if !schemaValid(result) || unsafeOutput(result): return HUMAN_REVIEW

storeProposalWithModelAndPromptVersion(result)

return result

429/timeout: exponential backoff terbatas; kasus tetap diproses operator. Jangan rotasi banyak key/proyek untuk menghindari kuota; Google menyatakan limit Gemini per proyek. Prevent repeated billing via input hash, ai_runs, cache per versi kronologi. Rate limit dan biaya tercatat per provider/model/tenant. Penyedia AI tidak menjadi sumber kebenaran untuk regulasi atau verifikasi identitas.

## 9.4 Dataset dan metrik

Buat minimal 17×10 = 170 kasus sintetis berlabel untuk tiap kategori, tambah ≥80 multi-isu/sensitif/konflik, ≥50 pesan pendek/typo/Bugis/konteks ambigu; total minimum 300 kasus sintetis untuk pilot. Dua anotator pada sampel konflik; penanggung jawab operasional menyetujui label emas. Pisahkan train/prompt-tuning dan held-out evaluation.

Usulan ambang release: macro F1 ≥0,85 untuk kategori; tidak ada kategori di bawah F1 0,75 pada held-out; 100% kasus kritis yang ditentukan dalam set drill terangkat minimal melalui deterministic rules; 0 kebocoran PII di sampel evaluasi; usulan ringkasan tanpa informasi yang dikarang ≥99%. Ini target rancangan, bukan klaim performa tercapai. Jika gagal, AI dimatikan atau hanya ditampilkan sebagai draf dengan review penuh. Simpan confusion matrix, false negatives, koreksi manusia dan regresi setiap perubahan prompt/model.

# 10. DASHBOARD, UX DAN ANALITIK

VISUAL 02  /  ALUR DATA DAN GERBANG PENGUJIAN

Gambar 2. Alur data dan gerbang pengujian. Visual konseptual; bukan tampilan atau statistik produksi.

CARA MEMBACA:  Tiap kasus memiliki pesan asli, tiket idempoten, catatan AI berlabel usulan, penugasan berbasis aturan, keputusan manusia, dan riwayat audit.

## 10.1 Peta layar

/ beranda dua kanal, /pengaduan form, /lacak status dengan token, /login petugas, /dashboard ringkasan role, /dashboard/inbox intake, /dashboard/cases/:id kasus, /dashboard/assignments tugas, /dashboard/escalations prioritas, /dashboard/reports agregat, /dashboard/admin/categories master, /dashboard/admin/users roles, /dashboard/admin/settings konfigurasi dan biaya.

## 10.2 Komponen detail kasus

Header: tiket, status, urgensi, kategori, sekolah jika diketahui, owner, SLA deadline dan privasi. Tab: ringkasan manusia/AI berlabel, pesan asli, lampiran privat, timeline, tugas/routing, balasan, kebijakan. Aksi role-aware: claim, assign, transfer, request info, respond, escalate, propose resolution, approve, close, appeal/reopen. Hindari menampilkan tombol yang akan error setelah klik; tetapi backend tetap menguji hak akses.

## 10.3 Pelacakan publik

Status minimal, waktu pembaruan, ringkasan respons aman, opsi menyampaikan informasi tambahan/keberatan; tidak memuat catatan internal, identitas terlapor sensitif, dokumen anak, atau kesimpulan belum diverifikasi. Gunakan copy token yang dapat disimpan aman tanpa memasukkan rahasia ke query URL. Jika pengguna anonim kehilangan token, jangan sediakan pemulihan berdasar nomor tiket saja.

## 10.4 Statistik dan interpretasi

Hitung: messages_received, unique_cases, distinct_reporters_if_known, open_cases, resolved_cases, median_first_response, median_resolution_time, late_cases, escalation_count, routing_corrections, case_reopen_rate, ai_review_rate, privacy_incidents. Visual by level, category, district, source channel dan periode. Jangan menyatakan top issue dari angka yang tidak dihitung query; AI hanya boleh menjelaskan data yang disajikan. Hindari identifikasi ulang kelompok kecil pada data publik.

# 11. LOGIKA BIAYA, QUOTA DAN GUARDRAILS

## 11.1 Parameter dan rumus

N=jumlah kasus/bulan, W=proporsi kasus via WA, S=service replies per WA case, U=utility templates per WA case, A=auth templates per WA case, M=marketing templates per WA case, F=service free quota, rs,ru,ra,rm=rate/pesan, K=Kirimdev/month, C=backend, B=backup, O=private object storage, R=cadangan, tIn,tOut=token/model, pIn,pOut=USD per 1M token, FX=kurs asumsi. Pencatatan actual cost harus mengikuti invoice, bukan hanya formula.

wa_cases = N * W

paid_service = max(0, wa_cases*S - F)

meta = paid_service*rs + wa_cases*(U*ru + A*ra + M*rm)

ai_usd = eligible_cases * calls_per_case * (tIn*pIn+tOut*pOut)/1_000_000

monthly_total = (K + meta + ai_usd*FX + C + B + O)*(1+R)

yearly_runrate = monthly_total*12

## 11.2 Tarif referensi tertanggal

Kirimdev Starter Rp25.000/bulan (1 WA, 5 kursi inbox vendor, API/webhook, pesan Meta terpisah; sumber 19 Sep 2026). Kirimdev menampilkan proyeksi per 1 Oktober 2026: 1.000 service message pertama gratis/nomor/bulan, service/utility sekitar Rp356,65 per pesan Indonesia dan marketing sekitar Rp586,33. Kategori autentikasi, pajak, tier volume dan periode sebenarnya harus dibaca dari invoice/rate card terkini. Gemini 2.5 Flash-Lite standard paid: USD0,10/1 juta input, USD0,40/1 juta output (19 Sep 2026), free tier hanya untuk penggunaan yang memenuhi ToS. Firestore: 1 GiB, 50k reads, 20k writes per hari; native backup tidak gratis. R2: 10 GB-month hanya untuk aset yang sesuai, bukan backup sensitif otomatis.

## 11.3 Tiga simulasi

| Skenario | Asumsi | Hasil/bulan, sebelum pajak |
| --- | --- | --- |
| Pilot ringan | 500 kasus, WA60%, S=1,U=0; K25k,C100k,B100k,O50k,R15% | Rp316.250 |
| Komunikasi aktif | 500 kasus WA100%, S=2,U=1; asumsi 1000 free, meta Rp178.325; C100k,B100k,O50k,K25k,R15% | Rp521.323,75 |
| Lonjakan | 3.000 kasus WA100%, S=2,U=1; service 5.000 berbayar +3.000 utility = Rp2.853.200; C200k,B150k,O150k,K25k,R20% | Rp4.053.840 |

Angka dalam tabel adalah contoh hitung dengan tarif acuan per 1 Oktober 2026 dan asumsi biaya backend/backup/storage, bukan HPS, penawaran, maupun tarif saat ini sebelum tanggal efektif. Perhitungan baris kedua: 500 WA×2=1000 service gratis; 500 utility×356,65=Rp178.325. Baris ketiga: 6000 service -1000=5000 berbayar, utility 3000, total 8000×356,65. Skenario di atas tidak memuat biaya kerja developer, pemeliharaan pegawai, insiden, pajak, kurs, dan kenaikan vendor.

Pemeriksaan formula wajib dilakukan oleh test otomatis. Jangan menganggap semua pesan WA service adalah gratis, jangan menganggap biaya AI gratis jika menggunakan data pengaduan nyata yang tak layak, dan jangan anggap backup Rp0 hanya karena Firestore memiliki free tier.

## 11.4 Cost guard dan observability

Metering dashboard: request WA dan billing category, AI requests/tokens/error, Firestore reads/writes/storage, Cloud Run requests/CPU, bucket bytes, backup success, request per category.

Peringatan internal pada 50%, 75%, 90%, 100% pagu; proyeksi akhir bulan dari run-rate.

Ketika AI habis/disabled: hanya AI adapter mati, bukan intake.

Saat WA outbound melewati pagu: tahan notifikasi nonwajib, pertahankan pesan SOP/keselamatan dan berikan alternatif portal.

Billing alert cloud tidak otomatis hard-stop; limit instance, app feature flag dan pagu operasional harus diuji; tindakan kill switch tidak boleh menghapus kasus.

Rekonsiliasi cost ledger terhadap laporan Kirimdev/Meta/Google setidaknya bulanan.

# 12. BACKUP, RESTORE DAN KONTINUITAS

## 12.1 Data yang harus dipulihkan

Kasus, pesan, penugasan, catatan/riwayat, token yang masih aktif (dalam bentuk terlindungi), master data, policy versi, audit, outbox, status WA vendor dan lampiran. Recovery yang hanya mengembalikan cases tetapi kehilangan case_messages, vault atau object bukan pemulihan lengkap.

## 12.2 Pilihan backup yang benar

Pilihan 1 — Firestore managed backup di Blaze: pertimbangkan jika anggaran dan tata kelola memungkinkan; atur jadwal/retensi, backup storage di wilayah yang disetujui dan restore drill. Pilihan 2 — Spark custom export: server tepercaya membaca koleksi secara konsisten, mencatat high-water mark, snapshot metadata, enkripsi, manifest/checksum, upload tujuan terpisah yang disetujui, lalu replay event setelah titik backup. Operasi ini bukan pengganti fitur native/PITR dan tidak boleh dinyatakan setara tanpa jaminan konsistensi. Jika tidak lulus restore, produksi ditahan.

## 12.3 Usulan target pengujian DR

RPO 24 jam dan RTO 8 jam hanya contoh perencanaan untuk diperiksa melalui analisis risiko; untuk kasus darurat mungkin perlu target lebih ketat. Backup harian plus backup perubahan/riwayat jika didukung. Uji restore setiap kuartal dan setelah perubahan arsitektur besar. Simpan backup terenkripsi dengan least privilege, pemisahan kredensial, pengujian checksum, retensi menurut aturan kearsipan. Cloudflare R2 location hint tidak memberi jaminan Indonesia; jangan menggunakannya untuk backup riil sebelum penempatan disetujui.

# 13. QUALITY ASSURANCE: TEST SUITE BERDASARKAN RISIKO

## 13.1 Skenario E2E minimal

| ID | Skenario | Expected result |
| --- | --- | --- |
| TC-001 | Form normal tanpa NIK | ticket + token, case tersimpan |
| TC-002 | Form identitas terlindungi | operator tidak melihat WA melalui API |
| TC-003 | Form anonim tanpa WA | token rahasia, komunikasi via portal |
| TC-004 | WA 12 pesan satu kasus | pesan terkait, tidak 12 tiket |
| TC-005 | WA event sama 10 kali | satu intake logical |
| TC-006 | Meta status delivery | update outbox, tidak buat kasus |
| TC-007 | HMAC salah/timestamp lama | 401, tidak tercatat sebagai laporan sah |
| TC-008 | Database gagal sebelum persist | non-2xx webhook, retry aman |
| TC-009 | Gemini mati/429 | tiket tetap, rules/human fallback |
| TC-010 | K01–K17 berbeda operator | semua rute sesuai konfigurasi |
| TC-011 | Operator K01 akses URL K02 | akses ditolak backend |
| TC-012 | Terlapor adalah operator | tugas tidak diberikan kepadanya |
| TC-013 | Kasus anak kritis | jalur aman tanpa AI/registrasi paksa |
| TC-014 | Atap nyaris runtuh | urgent rule, alert manusia |
| TC-015 | Kasus disability+bullying | satu owner + multi-tag + special route |
| TC-016 | Lampiran executable menyamar PDF | ditolak/quarantined |
| TC-017 | Nama anak dalam ringkasan terlindungi | redacted view sesuai policy |
| TC-018 | Tracking ticket tanpa secret | informasi sensitif tak terlihat |
| TC-019 | Transisi ilegal/konflik versi | 409, audit tetap utuh |
| TC-020 | WA send error dan replay | no double-send, pending visible |
| TC-021 | Owner cuti/tenggat habis | fallback assignment/escalation |
| TC-022 | Perubahan operator pada K03 | old cases tetap terlacak, new route version |
| TC-023 | 500/3000 kasus simulated load | latency sesuai SLO yang disetujui |
| TC-024 | Restore disaster drill | semua koleksi+object+vault konsisten |
| TC-025 | Navigasi keyboard/screen reader | dapat mengisi, kirim, lacak |
| TC-026 | Cost guard AI 100% | AI off only; intake berjalan |
| TC-027 | Pimpinan melihat statistik anak | agregasi aman, no leakage |
| TC-028 | Data sekolah belum terverifikasi | tidak mengarang NPSN |
| TC-029 | AI prompt injection | tidak mengubah routing/permissions |
| TC-030 | Bandingkan event ledger vs counter | angka konsisten |

## 13.2 Penilaian kualitas nonfungsional

Usulan sasaran awal yang disahkan kemudian: response intake form p95 ≤3 detik saat backend sehat (tidak termasuk upload berat), ack webhook p95 ≤2 detik dan wajib <10 detik kontrak Kirimdev, 0 loss pada 1000 event uji, login MFA untuk staf privileged, availability target ditentukan pemilik, backup restore lulus. Jika angka belum terpenuhi, lakukan profiling dan optimasi sebelum menyatakan siap produksi. Seluruh uji memakai data sintetis/anonymized yang sah dan lingkungan staging terpisah.

## 13.3 Bukti wajib dari developer

Simpan laporan otomatis test, video E2E dua kanal, bukti akses ditolak, matriks 17 rute, hasil pentest yang relevan, audit aksesibilitas, keputusan AI gate, laporan restore, laporan biaya stress test, daftar konfigurasi/secret ownership, SOP insiden, runbook deployment/rollback, dokumentasi alih kelola, dan daftar bug yang tersisa beserta keputusan pemilik.

# 14. ROADMAP PEKERJAAN, ESTIMASI, DAN DEPENDENSI

| Gate | Rentang indikatif | Paket output | Syarat lanjut |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 Governance | Minggu 1–2 | matriks kategori/otoritas, SOP digital, data impact | pemilik tanda tangan keputusan |
| G1 Core | Minggu 3–6 | form, backend, case, dashboard, auth, rules | TC form/role/state lulus |
| G2 WhatsApp | Minggu 7–9 | Kirimdev API, HMAC, dedupe, sender, replay | TC webhook/outbox lulus |
| G3 AI controlled | Minggu 10–11 | adapter, dataset, metrik, flags | ToS+data gate dan mutu disetujui; jika tidak AI off |
| G4 UAT + DR | Minggu 12–14 | security, a11y, restore, load, operator training | berita acara UAT |
| G5 Soft launch | Minggu 15–16 | traffic terbatas, monitoring, bugfix, cost baseline | keputusan go-live bertahap |

Estimasi jam kerja per komponen: discovery 18–30, UX 30–50, core API & database 70–110, role/routing 40–65, dashboard 30–50, QA/security 45–75, deploy/docs/training 20–35; tambahan WA 40–80, AI 25–45, integration tests 20–35. Ini ukuran perencanaan internal, bukan standar tarif maupun HPS. Wajib buat WBS, owner, dependency, story points atau jam, bukti deliverable, dan sign-off. Jangan memotong G0 atau G4 untuk mengejar demonstrasi cepat.

## 14.1 RACI sederhana

| Aktivitas | Pemilik produk | Operator pusat | Developer | Keamanan/data | Pimpinan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Validasi katalog & SLA | A | R | C | C | I |
| Implementasi API/UI | C | C | R/A | C | I |
| Penetapan akses sensitif | A | C | C | R | I |
| Pengujian fungsional | A | R | R | C | I |
| Audit keamanan & restore | C | C | R | A | I |
| Aktivasi AI produksi | A | C | R | A | I |
| Persetujuan go-live | R | C | C | C | A |

R=pelaksana, A=penanggung jawab keputusan, C=dimintai masukan, I=diberi informasi. Nama orang nyata dan jabatan harus ditetapkan di SK/proyek.

# 15. DEFINITION OF DONE, CHANGE CONTROL DAN SERAH TERIMA

## 15.1 Definisi selesai per fitur

Fitur dianggap selesai hanya jika berfungsi di staging, memenuhi skenario positif/negatif, punya pengecualian dan fallback, terlindungi role, punya audit/log yang aman, terdokumentasi, tampil baik di ponsel, tidak menggandakan biaya yang tidak perlu, dan memiliki persetujuan owner. Screenshot cantik atau kode merge bukan bukti selesai.

## 15.2 Protokol change request

Setiap perubahan harus memuat ID requirement terdampak, alasan, dampak pada data/biaya/jadwal, opsi, risiko keselamatan, revisi testcase, dan persetujuan. Tidak boleh mengganti logo SIPAKATAU, kepanjangan, dua kanal, 17 kategori, atau menghilangkan modul privacy hanya demi merampingkan pekerjaan tanpa izin. Pakai rilis semantik, migration script, rollback, dan changelog.

## 15.3 Serah terima minimum

Repositori privat milik instansi; dokumentasi setup; IaC/config non-secret; .env.example tanpa credential; akun vendor milik instansi; domain dan nomor WA resmi; sumber aset brand; arsitektur dan data dictionary; API contract; daftar indeks; SOP role/insiden/backup; bukti test; inventory dependencies/licensing; laporan biaya; akses admin dikelola; rencana operasi setelah dukungan developer berakhir. Tidak ada API key, token, NIK, atau payload asli dalam repositori.

# 16. DAFTAR HAL YANG HARUS DIKONFIRMASI SEBELUM PRODUKSI

P0 BLOCKERS: SOP aktual dan SK penugasan; kategori K16 sesuai struktur; mekanisme rujukan BSAN/perlindungan anak serta ULD; kelayakan Kirimdev untuk akun pemerintah; lokasi pemrosesan dan kontrak semua vendor; backup dan restore efektif; policy identitas terlindungi; kepemilikan akun/nomor/domain; audit keamanan dan aksesibilitas. AI BLOCKER TERPISAH: Terms Gemini dan kelayakan penggunaan dalam aplikasi yang mungkin diakses anak, serta data nyata pada free tier. Blokir AI jika unresolved, bukan blokir penerimaan laporan. Biaya: konfirmasi harga, pajak, billing, batas kuota dan penawaran backend/bucket/backup; tabel simulasi bukan HPS.

# LAMPIRAN A — CONTOH USULAN TEKS PRIVASI PUBLIK

“SIPAKATAU menerima pengaduan pendidikan melalui WhatsApp atau formulir daring. Nama dan nomor kontak tidak diwajibkan untuk seluruh jenis laporan. Bila Anda memilih komunikasi WhatsApp, nomor pengirim diterima oleh layanan komunikasi dan digunakan untuk memberi informasi tindak lanjut. Pada mode identitas terlindungi, kontak tidak diperlihatkan kepada operator kategori kecuali melalui prosedur yang sah. Pengaduan tanpa identitas melalui form menggunakan kode pelacakan rahasia. Informasi anak, disabilitas, atau dugaan kekerasan dilindungi secara khusus. Informasi lebih lanjut tentang tujuan, dasar pemrosesan, penerima data, penyimpanan, retensi, serta hak pengguna harus dipublikasikan dalam kebijakan privasi yang disahkan instansi.”

Teks di atas adalah draf yang wajib diperiksa penanggung jawab data/hukum sebelum dipublikasikan. Jangan menggunakan persetujuan generik untuk menghapus kewajiban pelayanan publik atau menganggap seluruh data menjadi nonpribadi karena pelapor anonim.

# LAMPIRAN B — SUMBER RESMI, VENDOR, DAN TANGGAL

[S01] UU 27/2022 Pelindungan Data Pribadi — https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022

[S02] PP 71/2019 Pasal 20 — https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/695/t/common

[S03] PermenPANRB 5/2025 Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional — https://jdih.menpan.go.id/

[S04] Permendikdasmen 6/2026 Budaya Sekolah Aman dan Nyaman — https://www.kemendikdasmen.go.id/pengumuman/14514-permendikdasmen-no6-tahun-2026-tentang-budaya-sekolah-aman-dan-nyaman

[S05] Permendikbudristek 48/2023 Akomodasi Layak — https://peraturan.bpk.go.id/

[S06] Kirimdev harga/kuota — https://kirimdev.com/ ; https://kirimdev.com/blog/paket-harga-kirimdev/

[S07] Kirimdev webhook/security — https://docs.kirimdev.com/webhooks/signing/ ; https://docs.kirimdev.com/webhooks/overview/ ; https://docs.kirimdev.com/webhooks/payloads/

[S08] WhatsApp Government policy — https://whatsappbusiness.com/policy/

[S09] Firebase pricing plans — https://firebase.google.com/docs/projects/billing/firebase-pricing-plans

[S10] Firestore limits & backup exclusions — https://firebase.google.com/docs/firestore/quotas

[S11] Firebase Storage Blaze requirement — https://firebase.google.com/docs/storage/faqs-storage-changes-announced-sept-2024

[S12] Cloud Run pricing and Jakarta — https://cloud.google.com/run/pricing

[S13] Gemini API terms, effective 23 March 2026 — https://ai.google.dev/gemini-api/terms

[S14] Gemini pricing Flash-Lite — https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing

[S15] Gemini rate limits per project — https://ai.google.dev/gemini-api/docs/rate-limits

[S16] Cloudflare R2 price/location — https://developers.cloudflare.com/r2/pricing/ ; https://developers.cloudflare.com/r2/reference/data-location/

[S17] WCAG 2.2 — https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Batas verifikasi dokumen: 19 September 2026. Harga, API, ketentuan dan regulasi dapat berubah. Seluruh spesifikasi yang berasal dari pihak ketiga harus dicek ulang ketika implementasi dan sebelum go-live.